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(DỰ THẢO)
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý chất lượng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
[bookmark: _Hlk230097044]Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số    /TTr-SXD ngày   tháng    năm 2026; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số    /BC-STP ngày     tháng      năm 2026 và ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân tỉnh;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất lượng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý chất lượng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2026.
2. Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ﻿Quy định về phân cấp quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;
- Trung tâm Công báo và Tin học Quảng Ngãi;  
- VPUB: PCVP, các P.Ng/cứu;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD.
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QUY ĐỊNH
Về quản lý chất lượng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QDD-UBND ngày    tháng   năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, bao gồm:
a) Phân cấp, phân giao trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh;
b) Đánh giá an toàn công trình; xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng;
c) Xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ban hành định mức cho các công việc bảo trì công trình xây dựng chưa có định mức do Bộ Xây dựng, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành.
2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_3_name]Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ sử dụng trong Quy định này được hiểu theo quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Điều 2 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Chương II
PHÂN CẤP, PHÂN GIAO TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THI CÔNG XÂY DỰNG

Điều 4. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, cụ thể:
1. Sở Xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng: công trình dân dụng; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình công nghiệp nhẹ; công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng; công trình giao thông.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường.
3. Sở Công Thương đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, trừ các công trình do Sở Xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đối với các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật trong phạm vi ranh giới các khu công nghiệp, khu kinh tế được giao quản lý.
Điều 5. Thực hiện đánh giá an toàn công trình trên địa bàn tỉnh
1. Sở Xây dựng chủ trì rà soát, lập danh mục công trình xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình trên địa bàn tỉnh và yêu cầu chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện việc đánh giá an toàn công trình đối với các công trình theo quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
2. Đối với công trình thuộc quy định tại khoản 1 Điều này nhưng chưa xác định được chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng, việc tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình được phân cấp như sau:
a) Sở Xây dựng tổ chức thực hiện đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II hoặc công trình nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, trừ công trình quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
b) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức thực hiện đối với công trình trong phạm vi ranh giới các khu công nghiệp, khu kinh tế được giao quản lý;
c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình tổ chức thực hiện đối với công trình cấp III, cấp IV còn lại thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
3. Kinh phí thực hiện đánh giá an toàn công trình quy định tại khoản 2 Điều này được bố trí từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Điều 6. Tiếp nhận thông tin về công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng
1. Cơ quan tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng theo khoản 6 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP được phân cấp như sau:
a) Sở Xây dựng tiếp nhận đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành thuộc tỉnh quản lý, sử dụng;
b) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiếp nhận đối với công trình trong phạm vi ranh giới các khu công nghiệp, khu kinh tế được giao quản lý, trừ nhà ở riêng lẻ;
c) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý, trừ các công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
2. Cơ quan tiếp nhận thông tin có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc cần huy động nguồn lực liên ngành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, xử lý.
Điều 7. Xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình
1. Thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình theo khoản 9 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP được phân cấp như sau:
a) Sở Xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II trừ công trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đối với công trình trong phạm vi ranh giới các khu công nghiệp, khu kinh tế được giao quản lý;
c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình tổ chức thực hiện đối với công trình cấp III, cấp IV còn lại thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
2. Trình tự, thời hạn xem xét, cho ý kiến thực hiện theo khoản 4 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
Điều 8. Chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng
1. Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng tham mưu) chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II trên địa bàn tỉnh, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo điểm a khoản 2 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp III, cấp IV, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý, không thuộc phạm vi khu công nghiệp, khu kinh tế.
3. Đối với sự cố công trình cấp III, cấp IV phát sinh trong phạm vi khu công nghiệp, khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để giải quyết.
4. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì giải quyết sự cố thực hiện theo khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
Điều 9. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng
1. Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo điểm b khoản 1 Điều 47 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
2. Thành phần Tổ điều tra sự cố, nội dung, chi phí giám định thực hiện theo khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 47 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Chương III
CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 10. Xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
1. Chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
2. Đối với các công việc bảo trì công trình xây dựng chưa có định mức do Bộ Xây dựng, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn riêng hoặc ban hành định mức cho các công việc này theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 4 Điều 51 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
Điều 11. Trình tự xây dựng, ban hành định mức bảo trì công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
1. Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tổng hợp danh mục công việc bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có định mức; tổ chức khảo sát, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến Sở Tài chính và cơ quan liên quan.
2. Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng và gửi kết quả về Bộ Xây dựng, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tổng hợp, quản lý theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 51 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Xây dựng
a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; định kỳ rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp;
b) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 12 hằng năm theo quy định tại khoản 7 Điều 51 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; cập nhật thông tin sự cố công trình xây dựng vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân giao trách nhiệm quản lý trên địa bàn, phạm vi quản lý định kỳ hằng năm (trước ngày 30 tháng 11) và đột xuất khi có yêu cầu.
Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các công trình, hồ sơ, vụ việc về đánh giá an toàn công trình, xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, phá dỡ công trình, giải quyết và giám định sự cố công trình xây dựng đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo quy định trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định đó cho đến khi hoàn thành.
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới./.

